PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PMI SETOP Nº 01/2012

Procedimento de Manifestação de Interesse para a realização de Estudos de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Jurídica visando à estruturação do projeto do “Sistema de Transporte Hidroviário da Região Metropolitana de Vitória” do Estado do Espírito Santo.

Vitória (ES), 07 de maio de 2012.

- CONTEXTUALIZAÇÃO

O Transporte Hidroviário na Baía de Vitória esteve em funcionamento durante o período de Novembro/1978 a Novembro/2001 e deixou de operar em função da perda gradativa da demanda. Esta perda foi motivada pelo início da operação da 2ª. Ponte (Ponte do Príncipe), em 1980, e da 3ª Ponte - Darcy Castelo Mendonça, em 1989, que equacionaram, à época, os problemas de trânsito entre os municípios de Vitória e Vila Velha.

A esse cenário somam-se os resultados decorrentes do constante melhoramento e qualificação do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória, denominado Sistema TRANSCOL, que se caracteriza como um sistema integrado estruturante da Região Metropolitana da Grande Vitória, que vem ao longo dos últimos anos oferecendo cada vez mais atratividade, abrangência e nível de serviço satisfatório para os usuários.

Recentes estudos, elaborados no âmbito da atualização do Plano Diretor de Mobilidade e Transportes do Município de Vitória – PDTU-GV e do desenvolvimento do Programa de Mobilidade Urbana da Grande Vitória, indicam que as mesmas pontes responsáveis pela fluidez do tráfego, entre Vitória e Vila Velha, hoje se mostram como pontos de estrangulamento demandando novos investimentos capazes de configurar soluções duradouras.

As alternativas propostas nestes planos contemplam a implantação de um sistema multimodal integrado de transportes, no qual se insere o transporte hidroviário que assume uma condição importante para a viabilização da integração das diversas modalidades de transporte.

Hoje, de acordo com a Lei 3.693 de 1984, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória- CETURB-GV é a concessionária dos serviços intermunicipais de transportes públicos de passageiros da Aglomeração Urbana da Grande Vitória, tendo sido autorizada a subconceder o Serviço de Transporte Hidroviário na Região Metropolitana da Grande Vitória através da Lei 9.378 de 2009.

Assim, o Governo do Estado, atendendo os reclamos da sociedade, vem, por meio deste procedimento, desenvolver estudos e projetos necessários para subsidiar sua reimplantação.

- OBJETIVO

O presente Edital tem por objetivo convidar a iniciativa privada a apresentar estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica com o intuito de formatar uma concessão visando a implantação do Sistema Hidroviário na região metropolitana da Grande Vitória. Os estudos deverão analisar, além da ligação entre a Prainha em Vila Velha e a Praça do Papa em Vitória, a viabilidade de outras linhas.

A proposta apresentada deverá contemplar no mínimo:

- Estudos de demanda;

- Estudos de viabilidade técnica;

- Estudos de mercado;

- Estudos de viabilidade Econômico-Financeira;

- Estudos de impacto ambiental e urbano;

- Estudos de indicadores de desempenho;

- Modelagem Jurídica (inclusive a definição do modelo de concessão mais viável a ser utilizado no empreendimento).

- DIRETRIZES E PREMISSAS PARA AS MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE

  - A implantação, gestão, operação e manutenção do “Sistema de Transporte Hidroviário da Região Metropolitana da Grande Vitória” serão executadas de maneira integrada pelo concessionário, segundo a legislação vigente.

  - As manifestações de interesse deverão contemplar análise, informações, proposições e alternativas relacionadas aos seguintes elementos, sem prejuízo de outros dados julgados pertinentes pelos interessados:

- Projeto de implantação do “Sistema de Transporte Hidroviário da Região Metropolitana da Grande Vitória”, para os seguintes cenários:

- Ligação Prainha – Praça do Papa

- Outras ligações propostas.

- Avaliação de serviços alimentadores de integração aos Terminais Hidroviários nos municípios atendidos pelas travessias hidroviárias com custo incluso no sistema proposto.

- Proposição de uso e exploração econômica das áreas não utilizadas no sistema, com estimativa de obtenção de receitas complementares pelo responsável pela gestão do mesmo, considerando-se atividades como: estacionamento, lanchonetes, gráficas, fotos, serviço bancário, lotéricas e outras afins, de interesse dos usuários e que possam agregar fontes de receita ao sistema;

- O estudo deverá priorizar soluções que anulem ou reduzam a necessidade de subsídio público na operação do sistema proposto.

- PRODUTOS A SEREM ENTREGUES PELO INTERESSADO

Os interessados em participar do presente PMI deverão apresentar, de forma detalhada, no mínimo, os produtos a seguir listados. Para cada produto deverá ser apresentado o roteiro de trabalho e a metodologia utilizada em sua elaboração.

- Produto 01 – Estudo de demanda

- Dimensionamento da demanda esperada para cada ligação proposta com detalhamento da demanda usada para o cálculo;

- Simulações de projeções futuras no horizonte de alcance da proposta formulada.

- Produto 02 - Estudo de Viabilidade Técnica

- Avaliação das condições topográficas, marítimas, geográficas e geológicas para ocupação das áreas pretendidas.

- Indicação dos procedimentos para obtenção das licenças ambientais exigidas pelos órgãos ambientais competentes, obtidos por meio de Carta Consulta às Gerencias de Licenciamento.

- Especificação e dimensionamento das instalações, mobiliário e equipamentos do sistema de transporte hidroviário, contemplando os conceitos de construção sustentável e de acessibilidade universal;

- Diretrizes gerais e específicas para elaboração de layout e recomendações para elaboração dos projetos de arquitetura, engenharia, paisagismo, comunicação visual, e outros necessários;

- Estimativas de custo individual das obras de arquitetura, complementares de engenharia, paisagismo e comunicação visual, mobiliário e equipamentos previstos incluindo a referência utilizada;

- Diretrizes gerais e específicas para os equipamentos necessários à prestação dos serviços como embarcações, equipamentos de bilhetagem eletrônica e de controle e acompanhamento da prestação dos serviços, bem como equipamentos destinados à manutenção dos serviços;

- Concepção da solução global integrada que embasará a concessão, incluindo a visão técnica e operacional da solução, ressaltando os aspectos de integração de sistemas e alterações necessárias na operação do sistema atual.

- Produto 03 - Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

- Plano de Negócio, que deverá conter no mínimo:

- Modelo Operacional do Sistema Hidroviário contendo no mínimo:

    - Modelo de Negócio

    - Serviços a serem prestados

- Modelo de Receitas contendo no mínimo:

- Estudo de Mercado

- Projeção de Demanda

- Tarifas

- Receitas acessórias previstas

- Estimativa detalhada de despesas (despesas diretas, indiretas, tributos, depreciação, remuneração do investidor etc.)

- Plano de Investimentos e Reinvestimentos contendo no mínimo:

- Detalhamento dos investimentos

- Cronograma de investimento

- Estratégias de implantação e comunicação

- Detalhamento dos reinvestimentos

- Cronograma de reinvestimentos

- Estudo de Viabilidade Econômica

  - Fluxo de Caixa Projetado

  - Indicadores econômicos (TIR, VPL, Breakeven, Payback etc.)

  - Estimativa do Orçamento Geral da concessão

  - Demonstração da Viabilidade Econômico-financeira com detalhamento, ao longo do período de concessão, dos recebimentos, custos, margens, lucro e EBITDA.

- Análise do impacto orçamentário e fiscal do projeto na contabilidade pública, considerando a regulamentação pertinente (ex: LRF, Lei 4.320).

- Produto 04 - Modelagem Jurídica

- Diagnóstico dos aspectos legais envolvidos;

- Definição do Modelo de concessão proposto com a demonstração de suas vantagens sociais, econômicas e jurídicas frente aos demais modelos estudados;

- Minuta de Edital, com todos os anexos, incluindo as diretrizes gerais e específicas para elaboração de layout e recomendações para elaboração de todos os projetos necessários;

- Minuta do Contrato da Concessão, incluindo Caderno de Encargos e Quadro de Indicadores de Desempenho;

- Matriz de distribuição de riscos e respectivos impactos na contabilidade pública e privada, bem como definição de garantias;

- Parecer jurídico conclusivo sobre o modelo de negócio, o modelo de concessão proposto e os aspectos relevantes da minuta do contrato e do edital;

- Especificações de indicadores de desempenho e definição de mecanismos para o monitoramento da operação e da manutenção do sistema de transporte hidroviário.

- Estudos que demonstrem todos os aspectos exigidos pela legislação aplicável ao modelo de concessão proposto.

Todos os produtos serão entregues com todos os anexos, minutas de edital e contrato e demais documentos necessários, na forma de um Relatório Final, contendo a consolidação dos trabalhos desenvolvidos.

- DIRETRIZES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderá participar deste Procedimento, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, individualmente ou em grupo.

5.1.1 Os interessados em ter acesso à documentação completa, conforme item 3, e encaminhar as manifestações de que trata este PMI deverão preencher a Declaração de Manifestação de Interesse, conforme modelo constante do ANEXO II - Declaração de Manifestação de Interesse, bem como o Questionário de Cadastro Técnico, constante do ANEXO III, e entregar cada anexo em duas vias na SETOP, no endereço constante no item 11.4.1, até 15 dias após a publicação deste Aviso.

5.1.2. Uma das vias de cada anexo entregue pelos interessados ser-lhes-á devolvida protocolada pela SETOP, servindo como comprovante de participação neste PMI.

5.2. No caso de participação de PROPONENTES em grupos não há necessidade de se estabelecer vínculo formal entre os participantes, devendo apenas constar no ANEXO II - Declaração de Manifestação de Interesse, bem como no Questionário de Cadastro Técnico, constante do ANEXO III, todas as pessoas, jurídicas ou físicas, envolvidas na elaboração dos estudos.

5.3. Os particulares interessados em participar do PMI deverão fornecer o nome de um representante, com dados para contato, devendo este, em todos os casos, responsabilizar-se pela veracidade das declarações que fizer e pelo recebimento do valor que eventualmente fizer jus a título de reembolso, nos termos do art. 9º do Decreto Estadual n.º 2889-R, de 01 de Novembro de 2011.

5.4. Estão impedidos de participar desta Manifestação de Interesse os agentes Estaduais, servidores e ocupantes de cargos comissionados.

5.5. Caso seja solicitado expressamente pelo PROPONENTE, será assegurado o sigilo das informações e dados cadastrais, nos termos do art. 3º, §4 º do Decreto Estadual n.º 2889-R, de 01 de Novembro de 2011.

5.6. A participação dos interessados neste PMI não impedirá a sua participação em futura licitação promovida pelo órgão ou entidade solicitante, respeitado o disposto no art. 8º, §1º do Decreto Estadual n.º 2889-R, de 01 de Novembro de 2011.

5.7. É permitida, mediante prévio agendamento, a realização de encontros técnicos entre os interessados e a SETOP para a elucidação de dúvidas e apresentação preliminar de estudos ou relatórios produzidos, durante a vigência deste PMI.

5.8 Os estudos e projetos deverão ser apresentados no prazo máximo de 120 (cento vinte) dias após o encerramento do prazo de cadastro, conforme item 5.1.1, podendo ser prorrogado mediante justificativa técnica, por decisão da autoridade competente.

5.9 Somente serão avaliadas as propostas que contiverem todos os estudos solicitados conforme relação dos 4 (quatro) produtos, disposta no item 4.

6. CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO NO PRESENTE PMI E DO VALOR MÁXIMO DE REEMBOLSO

6.1. Os custos incorridos por quaisquer dos participantes na apresentação de manifestações de interesses, bem como na apresentação dos produtos dispostos no item 4, serão de sua inteira e exclusiva responsabilidade, não fazendo jus a qualquer espécie de remuneração, ressarcimento, indenização ou reembolso por parte do Estado em decorrência de sua participação.

6.2.  Os estudos e projetos que venham a ser selecionados, no todo ou em parte, como subsídios para a definição e estruturação do projeto final terão seus custos total ou parcialmente reembolsados pelo licitante vencedor da CONCESSÃO, caso realizada, nos termos do art. 21, da Lei Federal nº 8.987/95, devendo limitar-se aos valores estimados pelo proponente, avaliados pelo Grupo de Trabalho Executivo (GTE), item 7.1, e homologados pela SETOP.

6.2.1. A fim de assegurar a justa remuneração de subsídios parciais, na hipótese de seleção parcial, o GTE avaliará, caso não haja acordo entre as partes, o ressarcimento proporcional aos proponentes que tiverem seus estudos aproveitados, ficando estabelecido que a soma das remunerações parciais não poderá ser superior ao valor fixado no item 6.3.

6.2.2. O reembolso de que trata o item 6.2 só poderá ser efetuado pelo licitante vencedor da CONCESSÃO, caso realizada, mediante comprovação junto à SETOP da regularidade fiscal de todos os participantes do PMI que tiverem seus estudos ou projetos selecionados.

6.3. O valor máximo global dos produtos apresentados por cada proponente não poderá ultrapassar o teto de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

6.3.1. O valor proposto tem de ser a somatória de cada um dos 04 (quatro) produtos especificados no item 4, devendo esse valor ser discriminado por produto na apresentação da proposta.

7. SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Caberá ao Grupo de Trabalho Executivo (GTE), conforme Artigo 13 e 14 do Decreto Estadual nº 2.889-R de 01 de novembro de 2011, e composição à ser  publicada em Portaria, apreciar no prazo de trinta dias úteis, a contar da data final de entrega das propostas referentes a esta PMI, remetendo sua avaliação ao Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, podendo esse prazo ser prorrogado mediante justificativa técnica.

7.2. A avaliação e seleção dos estudos, projetos, levantamentos, pesquisas ou outros tipos de investigação a serem utilizados, parcial ou integralmente conforme art. 11, inciso III e art. 16 § 1º do Decreto Estadual nº 2.889-R de 1 de novembro de 2011, para a estruturação do projeto final, serão realizadas segundo os seguintes critérios:

7.2.1. Consistência das informações que subsidiaram sua realização;

7.2.2. Adoção das melhores técnicas de elaboração, segundo normas e procedimentos científicos pertinentes, utilizando, sempre que possível, equipamentos e processos recomendados pela melhor tecnologia aplicada ao setor;

7.2.3. Compatibilidade com a legislação aplicável ao setor;

7.2.4. Razoabilidade dos valores apresentados para eventual reembolso, considerando estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres similares;

7.2.5. Compatibilidade com as normas técnicas emitidas pelos órgãos competentes;

7.2.6. Impacto do empreendimento no desenvolvimento socioeconômico da região;

7.2.7. Demonstração comparativa de custo e benefício do empreendimento em relação a opções funcionalmente equivalentes, se existentes;

7.3 Os produtos serão pontuados de acordo com os critérios descritos no item 7.2. e classificados conforme as pontuações alcançadas, de acordo com o anexo IV.

7.4 A SETOP comunicará formalmente, via email, a cada participante deste PMI o resultado do procedimento de seleção.

7.5. Concluída a seleção dos estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres, os que tiverem sido selecionados terão os valores apresentados para eventual reembolso analisados pelo GTE.

7.5.1. Caso o GTE conclua pela incompatibilidade dos valores apresentados com os usuais para estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres, deverá arbitrar o montante nominal para eventual reembolso.

7.6. O valor arbitrado pelo GTE poderá ser rejeitado pelo interessado, hipótese em que não serão utilizadas as informações contidas nos documentos selecionados, os quais poderão ser destruídos se não forem retirados em trinta dias a contar da data da rejeição.

7.6.1. Na hipótese do 7.5, será facultado ao GTE escolher outros estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres dentre aqueles apresentados para seleção.

7.7. O valor arbitrado pelo GTE deverá ser aceito por escrito, com expressa renúncia a quaisquer outros valores pecuniários.

7.8. A avaliação e a seleção dos estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres no âmbito do GTE não se sujeitam a recursos na esfera administrativa quanto ao seu mérito.

8. LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Este PMI, sem prejuízo de outras normas pertinentes, se respalda nos seguintes diplomas legislativos:

- Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

- Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995;

- Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

- Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

- Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

- Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

- Lei Complementar Estadual nº 492, de 10 de agosto de 2009;

- Lei Estadual n° 3693, de 06 de dezembro de 1984;

- Lei Estadual n° 9378, de 28 de Dezembro de 2009;

- Lei Estadual n° 5720, de 17 de agosto de 1998;

- Decreto Estadual n° 2410- R, de 26 de novembro de 2009;

- Decreto Estadual nº 2.889-R, de 01 de novembro de 2011;

- Legislação Municipal aplicável, em especial quanto às regras de construção (PDU/PDM).

9. DIREITOS AUTORAIS

9.1. Os estudos, levantamentos, investigações, dados, informações técnicas, projetos ou pareceres de que trata este PMI, a critério exclusivo do órgão ou entidade solicitante, poderão ser utilizados, total ou parcialmente, na elaboração de editais, contratos e demais documentos referentes aos projetos de concessão patrocinada, administrativa, comum ou de permissão, objeto do PMI, conforme disposto no Art. 3º do Decreto Estadual nº 2.889-R, de 01 de novembro de 2011.

10. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

10.1. Os interessados poderão solicitar informações a respeito do PMI por meio do email pmi@setop.es.gov.br.

10.1.1. Os pedidos de esclarecimentos, enviados em até 10 dias úteis antes do encerramento do prazo estabelecido para a apresentação das respectivas manifestações, juntamente com suas respostas serão disponibilizados no sítio eletrônico da SETOP (www.setop.es.gov.br), sem a identificação do interessado, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento do email pela SETOP.

10.2. Caso seja necessário, a SETOP poderá solicitar, via e-mail, esclarecimentos acerca das propostas apresentadas, sendo permitida a correção de vícios formais.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A participação neste PMI pressupõe conhecimento das condições de execução dos serviços.

11.1.1. O protocolo de Manifestação de Interesse implica concordância integral do interessado aos termos do presente Aviso.

11.2. Todos os documentos apresentados pelos interessados deverão ser rubricados previamente por seus representantes ou procuradores especialmente constituídos.

11.3. Os documentos que comporão as Manifestações deverão ser apresentados em versão impressa, encadernadas, e em versão digital (CD-ROM), no prazo e segundo os demais termos fixados neste procedimento.

11.3.1. Não serão aceitos arquivos em qualquer programa que não permita acesso integral ao conteúdo.

11.3.2 A versão digital deverá possibilitar a visualização da memória de cálculo aberta de todos os valores apresentados.

11.4. Este PMI terá um prazo de até 120 (cento e vinte) dias para entrega dos estudos após o encerramento do prazo de cadastro, conforme item 5.1.1, podendo ser prorrogado mediante justificativa técnica, por decisão da autoridade competente.

11.4.1 Os documentos que comporão as Manifestações deverão ser entregues na SETOP no endereço Av. Nossa Senhora da Penha, nº 714 – ED. RS Trade Tower, 6º andar, Praia do Canto, Vitória – ES.

11.4.2 Junto com os documentos que comporão as Manifestações deve ser entregue o Termo de Cessão de Propriedade e Direitos Autorais, conforme modelo constante do ANEXO V, devidamente preenchido e assinado.

11.5. Este PMI poderá ser revogado, em razão de conveniência do Estado do Espírito Santo, ou anulado, sem que gere qualquer tipo de indenização ao interessado.

Fábio Ney Damasceno

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas